Estudio de Viabilidad

Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

## 1. Viabilidad Operacional: Fases y Tareas
Para el desarrollo de Temporis, se ha estructurado el trabajo en 4 fases principales utilizando una metodología ágil (Scrum). Se estima un tiempo total de unas 420 horas/persona.
Fase	Tareas Específicas	Estimación (Horas)
Fase 1: Análisis y Diseño	Definición de los requisitos, diseño de UI/UX en Figma y arquitectura de datos.	60h
Fase 2: Infraestructura y Backend	Configuración de Firebase (Auth, Firestore, Storage) y lógica de sincronización.	100h
Fase 3: Desarrollo Core (Android)	Implementación del CRUD, Cronómetros, Biometría y Gráficas (MPAndroidChart).	160h
Fase 4: Accesibilidad y QA	Implementación de lógica de escalado, alto contraste y testing de usabilidad.	100h

## 2. Viabilidad de Recursos
## 2.1. Recursos Personales (Equipo)
Aunque es un proyecto individual, para el estudio de viabilidad definimos los roles necesarios:
- Desarrollador Android Senior (Full-stack): Encargado de la lógica en Kotlin y conexión con Firebase. (Dedicación 100%).
- Especialista en Accesibilidad/UX: Consultor para asegurar el cumplimiento de normativas WCAG. (Dedicación 25%).
- QA Tester: Pruebas de estrés y validación de requisitos funcionales. (Dedicación 25%).

## 2.2. Infraestructura Tecnológica
- Hardware: Estación de trabajo (Portátil/Ordenador de Sobremesa con i7 y 16GB de RAM), Dispositivos de prueba Android (Gama media y alta para biometría).
- Software/SaaS: Android Studio, Figma, GitHub (Control de versiones).
- Cloud: Firebase Spark Plan (Gratuito inicialmente, escalable a Blaze Plan).

## 3. Estudio Financiero y Necesidades de Financiación
## 3.1. Cálculo de Costes (Presupuesto)
Calculamos los costes directos e indirectos para el primer año:
Concepto	Detalle	Coste Estimado
Sueldos y Salarios	Desarrollador (420h x 25€/h)	10.500 €
Equipamiento	Hardware y licencias de software	2.500 €
Infraestructura Cloud	Servicios de Firebase y hosting	300 €
Marketing y Lanzamiento	Publicidad en Play Store y RRSS	1.200 €
TOTAL INVERSIÓN INICIAL		14.500 €

## 3.2. Financiación
Para cubrir esta inversión, se han identificado las siguientes fuentes (enlazando con la Tarea 04):
1. Fondos Propios (Bootstrapping): 20% de la inversión inicial.
2. Subvención Kit Digital: Destinada a la fase de digitalización y mejora de procesos.
3. Micro-créditos para Emprendedores: Para cubrir el circulante del primer año de operaciones.