Planificación del Proyecto - Scrum

Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

## 1. Introducción y Metodología
Para el desarrollo de Temporis, se ha optado por una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un entorno de desarrollo individual. Se ha dividido el proyecto en Sprints de dos semanas, de duración, y esto nos ha permitido ir realizando entregas incrementales, así como ir ajustando el diseño y/o la “lógica” rápidamente, tras cada cambio realizado o “fase de pruebas”.
## 2. Product Backlog (Pila del Producto)
Se han desglosado las necesidades del proyecto en historias de usuario y tareas técnicas, priorizando la funcionalidad "del MVP (o Mínimo Producto Viable)" y también la accesibilidad:
- Prioridad Alta: Configuración de Firebase, Autenticación de usuarios/as, CRUD de temporizadores.
- Prioridad Media: Motor de cuenta atrás, persistencia en Firestore, Modo Oscuro.
- Prioridad Baja: Estadísticas de uso, Modo de Alto Contraste, pulido de animaciones / transiciones.
## 3. Planificación de Sprints (Sprint Backlog)
He organizado el trabajo en 4 bloques principales:
- Sprint 1: Infraestructura. Configuración del entorno en Android Studio, vinculación con Firebase y diseño del modelo de datos Timer.
- Sprint 2: Lógica de Negocio. Implementación del TimerRepository, ViewModel y el servicio de segundo plano para el contador.
- Sprint 3: Interfaz y Accesibilidad. Creación de los temas XML (Claro, Oscuro, Alto Contraste) y unificación de estilos (botones redondeados).
- Sprint 4: QA y Documentación. Ejecución del plan de pruebas, corrección de errores de UI y redacción de memorias finales.
## 4. Tablero Kanban (Herramienta de Gestión)
Para el seguimiento visual, se ha utilizado un tablero Kanban, creado y administrado mediante GitHub Projects, en el cual, las tareas, han ido transitando/desplazándose por/a través de las columnas definidas: New issues, Ice Box, Product Backlog, Sprint Backlog, In Progress, In Review y Done. Esto me permite detectar cuellos de botella en la fase de diseño de interfaces.