Seguimiento del Proyecto - Scrum

Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

## 1. Definición del Alcance de la Calidad
Para garantizar que Temporis sea una herramienta fiable y accesible, se han identificado los siguientes módulos y requisitos críticos como objetivos prioritarios del plan de calidad:
## 1. Indicadores de Calidad y Evaluación
Para evaluar el progreso, he definido los siguientes indicadores:
- Velocidad: Número de tareas completadas por Sprint frente a las planificadas.
- Tasa de Errores: Incidencias detectadas durante la fase de Testing de cada Sprint.
- Cumplimiento de Accesibilidad: Verificación de contrastes según la normativa WCAG.
## 2. Registro de Incidencias (Trazabilidad)
Durante el desarrollo, he registrado y solucionado las siguientes incidencias técnicas:
ID	Tarea / Sprint	Descripción Técnica	Impacto	Resolución
INC-01	Sprint 3 (UI)	El título "Temporis" no era visible en modo claro al usar NoActionBar.	Crítico (Identidad)	Se cambió el tema padre a Theme.Material3.DayNight para recuperar la TopAppBar.
INC-02	Sprint 3 (UI)	Los botones se mostraban cuadrados en Modo Oscuro, rompiendo la consistencia.	Estético	Se creó un ShapeAppearanceOverlay global para forzar el redondeo a 24dp.
INC-03	Sprint 2 (Core)	El temporizador se reseteaba al girar la pantalla del dispositivo.	Funcional	Se implementó ViewModel para mantener el estado del contador durante el ciclo de vida.

## 3. Procedimiento de Gestión de Cambios
Ante cualquier desviación (como las mejoras de accesibilidad solicitadas), he aplicado un protocolo de:
1. Identificación: Detectar el cambio necesario.
2. Análisis de Impacto: Evaluar si afecta a la fecha de entrega del Gantt (Tr_09).
3. Repriorización: Mover tareas menos críticas (ej. animaciones extra) al siguiente Sprint para dar cabida a la corrección.
## 4. Retrospectiva del Proyecto
Al finalizar los Sprints, he concluido que la centralización de estilos en el archivo de temas base ahorra tiempo y evita errores de contraste. La integración temprana con Firebase facilitó detectar problemas de latencia desde el primer momento.