¡Excelente noticia sobre la aceptación de su propuesta! Basándonos en nuestras discusiones anteriores, le presento una estructura detallada para su MVP junto con sugerencias de nombres comerciales.
### Estructura del MVP
Para visualizar claramente la jerarquía y dependencias de las tareas del MVP, observemos el siguiente diagrama:
 de Tiempo Auth de Usuario Básico Actividades Contadores Básicos Diarios Accesible Adaptativa Diario Contadores
Thoughts
Basándose en el diagrama anterior, aquí están las tareas detalladas del MVP, ordenadas por prioridad y complejidad:
Tarea	Prioridad	Tiempo Estimado	Dificultad	Dependencias	Descripción
Firebase Auth	1	2 días	Media	Ninguna	Implementación básica de autenticación
Registro Usuario	2	1 día	Baja	Firebase Auth	Formulario de registro con validación
Login/Logout	3	1 día	Baja	Firebase Auth	Flujo completo de autenticación
CRUD Básico Tiempo	4	3 días	Alta	Autenticación	Operaciones fundamentales para registros
Registro Actividades	5	2 días	Media	CRUD Tiempo	Interfaz para crear registros
Categorización	6	1 día	Media	CRUD Tiempo	Sistema básico de categorías
CRUD Contadores	7	3 días	Alta	CRUD Tiempo	Operaciones para contadores personalizados
Tipos Básicos	8	1 día	Media	CRUD Contadores	Implementación de tipos principales
Objetivos Diarios	9	2 días	Media	Tipos Básicos	Sistema de objetivos básico
Modo Accesible	10	2 días	Media	Ninguna	Configuraciones básicas de accesibilidad
Interfaz Adaptativa	11	2 días	Media	Modo Accesible	Elementos UI adaptables
Resumen Diario	12	2 días	Alta	CRUD Tiempo, Contadores	Estadísticas básicas de uso
Progreso Contadores	13	1 día	Media	Resumen Diario	Seguimiento de objetivos

### Sugerencias de Nombres Comerciales
1. TimeFlow
  1. Sugiere flujo y control del tiempo
  2. Fácil de recordar y pronunciar
  3. Disponible en dominios principales (.com, .app)
2. ChronoMind
  1. Combina tiempo y mentalidad productiva
  2. Reconocible internacionalmente
  3. Fuerte presencia comercial
3. TimePulse
  1. Representa el pulso del tiempo personal
  2. Nombre moderno y memorable
  3. Disponible en redes sociales principales
4. FlowZone
  1. Evoca estado de flujo productivo
  2. Simple y fácil de recordar
  3. Posicionamiento premium
5. TimeWise
  1. Sugiere sabiduría en la gestión del tiempo
  2. Profesional y confiable
  3. Ideal para usuarios profesionales
¿Le gustaría que profundicemos en algún aspecto específico del MVP o que exploremos más opciones de nombres comerciales? También podemos discutir estrategias de lanzamiento y marketing para cualquiera de estas propuestas de nombre.