Diseño de interfaces

Temporis:

Una herramienta accesible para el control y la optimización de nuestro tiempo

## 1. Definición del Alcance de la Calidad
Para garantizar que Temporis sea una herramienta fiable y accesible, se han identificado los siguientes módulos y requisitos críticos como objetivos prioritarios del plan de calidad:
- Módulos del Sistema:
  - Gestión de Autenticación: Verificación de acceso seguro y protección de datos de usuario mediante Firebase Auth.
  - Motor de Temporizadores (Core): Exactitud en la cuenta atrás y persistencia de estados (activo/pausado).
  - Sincronización Cloud Firestore: Integridad de los datos al guardar y recuperar temporizadores y registros.
- Requisitos No Funcionales Críticos:
  - Accesibilidad: Verificación de contrastes y compatibilidad con lectores de pantalla (TalkBack).
  - Rendimiento: Tiempo de respuesta mínimo en la carga de estadísticas y noticias.
## 2. Diseño de la Estrategia de Pruebas
Se ha diseñado una estrategia multinivel que sigue la pirámide de pruebas de software, asegurando que los errores se detecten lo antes posible en el ciclo de vida.
Pirámide de pruebas con pruebas de interfaz de usuario, pruebas de integración y pruebas unitarias

## 2.1. Tabla Detallada de Estrategia de Pruebas
Tipo de Prueba	Objetivo	Entorno y Herramientas	Responsable
Unitarias	Validar la lógica aislada de las clases (User, Timer, TimeRegister).	Android Studio / / JUnit & Mockito	Desarrollador
Integración	Verificar la comunicación correcta entre la App y Firebase (CRUD).	Emulador Android / / Firebase Emulator	Desarrollador
Sistema (UI)	Simular el flujo completo del usuario: Login -> Crear Timer -> Ejecutar.	Dispositivo Físico / / Espresso Framework	QA / Desarrollador / ( Dada la naturaleza individual del proyecto, el autor asumirá el rol de QA Tester, aplicando una separación de mentalidad entre la fase de desarrollo y la fase de “testeo” para garantizar la objetividad. )
Aceptación	Validar que el diseño final coincide con los prototipos definidos en la tarea “Tr_13”.	Beta Test / (Usuario final)	Usuario / Analista
Seguridad	Comprobar que las Security Rules de Firestore impiden acceso no autorizado.	Consola de Firebase / / Pruebas de inyección	Desarrollador

## 3. Secuencia de Ejecución Lógica
La ejecución de las pruebas no es aleatoria, sino que sigue un orden de dependencia técnica:
1. Fase 1: Verificación de Código (Unitarias): Se ejecutan cada vez que se modifica una función lógica en Java/Kotlin. Es la base de la estabilidad.
2. Fase 2: Conectividad (Integración): Una vez que la lógica es sólida, probamos que los datos fluyen hacia la nube sin errores de red o de formato.
3. Fase 3: Flujos de Usuario (Sistema): Se comprueba la interfaz de usuario en su totalidad para detectar errores de navegación o de visualización (especialmente en el modo oscuro).
4. Fase 4: Validación de Accesibilidad: Se realizan pruebas específicas con herramientas de diagnóstico de Google para asegurar que el diseño es inclusivo.
5. Fase 5: Cierre (Aceptación): Revisión final para confirmar que el producto cumple con los objetivos y el alcance definidos en la “Tr_09” (Apartado:Planificación del Ciclo de Vida (Gantt)).