¡Excelente noticia sobre la aceptación de su propuesta! Basándonos en nuestras discusiones anteriores, le presento una estructura detallada para su MVP junto con sugerencias de nombres comerciales.

### Estructura del MVP

Para visualizar claramente la jerarquía y dependencias de las tareas del MVP, observemos el siguiente diagrama:

```mermaid
mindmap
    root((MVP))
        Autenticación
        Firebase Auth
        Registro de Usuario
        Login/Logout
        Gestión de Tiempo
        CRUD Básico
        Registro Actividades
        Categorización
        Contadores
        CRUD Contadores
        Tipos Básicos
        Objetivos Diarios
        Accesibilidad
        Modo Accesible
        Interfaz Adaptativa
        Estadísticas
        Resumen Diario
        Progreso Contadores
```

Basándose en el diagrama anterior, aquí están las tareas detalladas del MVP, ordenadas por prioridad y complejidad:

| Tarea | Prioridad | Tiempo Estimado | Dificultad | Dependencias | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firebase Auth | 1 | 2 días | Media | Ninguna | Implementación básica de autenticación |
| Registro Usuario | 2 | 1 día | Baja | Firebase Auth | Formulario de registro con validación |
| Login/Logout | 3 | 1 día | Baja | Firebase Auth | Flujo completo de autenticación |
| CRUD Básico Tiempo | 4 | 3 días | Alta | Autenticación | Operaciones fundamentales para registros |
| Registro Actividades | 5 | 2 días | Media | CRUD Tiempo | Interfaz para crear registros |
| Categorización | 6 | 1 día | Media | CRUD Tiempo | Sistema básico de categorías |
| CRUD Contadores | 7 | 3 días | Alta | CRUD Tiempo | Operaciones para contadores personalizados |
| Tipos Básicos | 8 | 1 día | Media | CRUD Contadores | Implementación de tipos principales |
| Objetivos Diarios | 9 | 2 días | Media | Tipos Básicos | Sistema de objetivos básico |
| Modo Accesible | 10 | 2 días | Media | Ninguna | Configuraciones básicas de accesibilidad |
| Interfaz Adaptativa | 11 | 2 días | Media | Modo Accesible | Elementos UI adaptables |
| Resumen Diario | 12 | 2 días | Alta | CRUD Tiempo, Contadores | Estadísticas básicas de uso |
| Progreso Contadores | 13 | 1 día | Media | Resumen Diario | Seguimiento de objetivos |

### Sugerencias de Nombres Comerciales

1. **TimeFlow** - Sugiere flujo y control del tiempo
  - Fácil de recordar y pronunciar
  - Disponible en dominios principales (.com, .app)

2. **ChronoMind** - Combina tiempo y mentalidad productiva
  - Reconocible internacionalmente
  - Fuerte presencia comercial

3. **TimePulse** - Representa el pulso del tiempo personal
  - Nombre moderno y memorable
  - Disponible en redes sociales principales

4. **FlowZone** - Evoca estado de flujo productivo
  - Simple y fácil de recordar
  - Posicionamiento premium

5. **TimeWise** - Sugiere sabiduría en la gestión del tiempo
  - Profesional y confiable
  - Ideal para usuarios profesionales

¿Le gustaría que profundicemos en algún aspecto específico del MVP o que exploremos más opciones de nombres comerciales? También podemos discutir estrategias de lanzamiento y marketing para cualquiera de estas propuestas de nombre.